ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TÂRNOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR_____

Din ______________

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDEȚUL ARAD”

Consiliul local al comunei Târnova, jud. Arad, având în vedere:

- Hotararea Consiliului local al comunei Târnova, nr. 85/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii:"EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APĂ, ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDETUL ARAD" precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia;

- Hotararea Consiliului local al comunei Târnova, nr. 86/08.03.2017 privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii:"EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDETUL ARAD";

- - Devizul General actualizat al obiectivului de investiții ”EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APĂ, ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDETUL ARAD”;

- -  Prevederile art. 1 alin. (2), lit. j) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. l), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare,

- Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Tarnova, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Tarnova nr. 53/24.06.2021;

- Art. 129 alin. (1),  alin. (2),  lit.  b),  coroborat cu alin.(4),  lit. d)  din O.U.G. 57/2019 priviond Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- Votul consilierilor locali exprimat astfel:____voturi pentru, ___, împotrivă,___, abțineri.

În temeiul art. 129 (1) si art. 196, alin. (1) lit. a) din din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE

- Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Târnova, Județul Arad”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Târnova.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad;

- Primarul comunei Târnova;

- Compania Națională de Investiții

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 SECRETAR GENERAL

INIȚIATOR-PRIMAR                                          AVIZAT SECRETAR GENERAL

IGNIȘCA EMILIA                                                 BRAIȚ TEODOR-GHEORGHE

Anexa 1: la H.C.L. nr. 89/30.08.2021

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

„EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDEȚUL ARAD”

Suprafata teren - 375.727 mp

Sc. existenta - 0 mp

Sd. existenta - 0 mp

Sc. propusa – 28.000 m (lungime)

Sd. propusa – 28.000 m (lungime)

Sc. totala      - 28.000 m

Sd. totala      - 28.000 m

|  | inclusiv TVA |  |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală a investiţiei | 16.924.177,43 lei | 20.108.630,60 lei |
| din care C + M | 12.491.489,30 lei | 14.864.872,26 lei |
| Valoare finantata prin Subprogram( „C.N.I.”) | 16.485.152,49 lei | 19.591.491,25 lei |
| din care C+M | 12.363.736,17 lei | 14.718.556,71 lei |
| Valoare finantata prin U.A.T. TARNOVA (cheltuieli pentru servicii si lucrari finantate de UAT )(*); | 439.024,94 lei | 517.139,35 lei |
| din care C+M | 122.954,25 lei | 146.315,56 lei |

(*)NOTA :

Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Tarnova în valoare de 517.139,35 lei cu TVA din care:

- Decontată de UAT Tarnova pana la 19.08.2021,  suma de 221.544,00 lei fără TVA.

- suma de 217.480,94 lei fără TVA, reprezentand valoare de finantat pana la finalizarea lucrarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 SECRETAR GENERAL

TODEA COSMINA-SIMONA                                            BRAIȚ TEODOR GHEORGHE

- ROMÂNIA

- JUDEȚUL ARAD

- PRIMĂRIA COMUNEI TÂRNOVA

- România, judeţul Arad, cod poştal 317360, comuna Tarnova, nr. 734, tel/fax 0257370101

CUI:3518890, e-mail: primariatirnova@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

NR_____________/___________________

privind aprobarea  actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDEȚUL ARAD”

Subsemnata Ignișca Emilia, primarul comunei Târnova

Având în vedere:

- Hotararea Consiliului local al comunei Târnova, nr. 85/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii:"EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDETUL ARAD" precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia;

- Hotararea Consiliului local al comunei Târnova, nr. 86/08.03.2017 privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii:"EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDETUL ARAD";

- - Devizul General actualizat al obiectivului de investiții ”EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDETUL ARAD”;

- -  Prevederile art. 1 alin. (2), lit. j) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. l), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare,

- Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Tarnova, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Tarnova nr. 53/24.06.2021;

- Art. 129 alin. (1),  alin. (2),  lit.  b),  coroborat cu alin.(4),  lit. d)  din O.U.G. 57/2019 priviond Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Am inițiat un proiect de hotarare privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDEȚUL ARAD”

PRIMAR

IGNIȘCA EMILIA

- ROMÂNIA

- JUDEȚUL ARAD

- PRIMĂRIA COMUNEI TÂRNOVA

- România, judeţul Arad, cod poştal 317360, comuna Tarnova, nr. 734, tel/fax 0257370101

CUI:3518890, e-mail: primariatirnova@yahoo.com

RAPORT DE SPECIALITATE

NR. ______/_________

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDEȚUL ARAD”

Subsemnatul Marțiș Ioan Florin, având în vedere:

- Hotararea Consiliului local al comunei Târnova, nr. 85/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii:"EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDETUL ARAD" precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia;

- Hotararea Consiliului local al comunei Târnova, nr. 86/08.03.2017 privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii:"EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDETUL ARAD";

- - Devizul General actualizat al obiectivului de investiții ”EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDETUL ARAD”;

- -  Prevederile art. 1 alin. (2), lit. j) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. l), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare,

- Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Tarnova, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Tarnova nr. 53/24.06.2021;

- Art. 129 alin. (1),  alin. (2),  lit.  b),  coroborat cu alin.(4),  lit. d)  din O.U.G. 57/2019 priviond Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

consider ca este legal si oportun a fi adoptat.

CONSILIER JURIDIC

MARȚIȘ IOAN-FLORIN

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TÂRNOVA

HOTĂRÂREA NR 89 din 30.08.2021

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDEȚUL ARAD”

Consiliul local al comunei Târnova, jud. Arad, având în vedere:

- Hotararea Consiliului local al comunei Târnova, nr. 85/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii:"EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APĂ, ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDETUL ARAD" precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia;

- Hotararea Consiliului local al comunei Târnova, nr. 86/08.03.2017 privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii:"EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDETUL ARAD";

- - Devizul General actualizat al obiectivului de investiții ”EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APĂ, ÎN COMUNA TÂRNOVA, JUDETUL ARAD”;

- -  Prevederile art. 1 alin. (2), lit. j) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. l), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare,

- Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Tarnova, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Tarnova nr. 53/24.06.2021;

- Art. 129 alin. (1),  alin. (2),  lit.  b),  coroborat cu alin.(4),  lit. d)  din O.U.G. 57/2019 priviond Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- Votul consilierilor locali exprimat astfel:13voturi pentru, 0, împotrivă, 0 abțineri.

În temeiul art. 129 (1) si art. 196, alin. (1) lit. a) din din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE

- Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Târnova, Județul Arad”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Târnova.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad;

- Primarul comunei Târnova;

- Compania Națională de Investiții

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 SECRETAR GENERAL

TODEA COSMINA-SIMONA                                          BRAIȚ TEODOR-GHEORGHE